

 **. ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ . СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «СЕЛО ЧОНТАУЛ**

 **368111, РД, Кизилюртовский район, с.Чонтаул, ул.Заводская,25, тел. 89288001526**

 **ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

06.04.2021г. № 10-П

 **Об утверждении технического задания на разработку инвестиционной Программы «Развитие систем водоснабжения и водоотведения МО СП «село Чонтаул» на 2021-2025 годы»**

В целях разработки инвестиционной программы по реконструкции, модерниза-ции и развитию систем водоснабжения в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30 декабря 2004 года № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Федеральным законом от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ «О водоснаб-жении и водоотведении», Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации № 100 от 10 октября 2007 года «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса», Уставом МО СП «село Чонтаул» и в целях обеспечения развития систем и объектов водоснабжения на территории МО СП «село Чонтаул».

 1. Утвердить техническое задание для разработки инвестиционной программы по реконструкции, модернизации и развитию систем водоснабжения МО СП «село Чонтаул» (прилагается).

2. Опубликовать данное постановление на официальном сайте администрации.

3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

**Глава Б.Д.Мурзабеков**

 Приложение к Постановлению

 от 06.04..2021  № 10-П

**Техническое задание**

**на разработку инвестиционной программы  «Развитие систем водоснабжения и водоотведения Чонтаульского сельского поселения Кизилюртовского муниципального района Республики Дагестан на 2021-2025 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| Основание для разработки | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004           N 190-ФЗ;Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 7 декабря 2011 года N 416-ФЗ;Правила разработки, утверждения и корректировки инвестиционных программ организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и водоотведение, утвержденные постановлением Правительства РФ от 29 июля2013 г. №641  |
| Заказчик | Администрация МО СП «село Чонтаул» Кизилюртовского муниципального района |
| Разработчик технического задания |  Министерство ЖКХ РД  |
| Разработчик инвестиционной программы | Администрация МО СП «село Чонтаул» Кизилюртовского муниципального района |
| Временное требование к инвестиционной программы | Мероприятия указанные в инвестиционной программе, должны осуществ-ляться в течении срока ее реализации в период 2021-2025 гг. |
| Общая стоимость инвестиционной программы | Определить в ходе разработки программы.  ( предварительная стоимость 118154,253т.р.) |
| Срок разработки инвестиционной программы | До 01.07.2021г. |
| Исполнитель инвестиционной программы | Администрация МО СП «село Чонтаул» Кизилюртовского муниципального района |
| Цели инвестиционной программы | Обеспечение возможности подключения строящихся объектов жилищного назначения, социальной инфраструктуры и промышленности к системам водоснабжения и водоотведения;Обеспечение на территории сельского поселения бесперебойного снабжения питьевой водой населения, объектов социальной инфраструктуры и промышленности в объемах и качеством, соответствующим СанПиН 2.1.4.1074-01;Обеспечение экологической безопасности системы водоотведения и уменьшения техногенного воздействия на окружающую среду |
| Источники финансирования | Тариф на подключение вновь создаваемых (реконструируемых) объектов капитального строительства существующих объектов жилищно-коммунального комплекса к системам водоснабжения и водоотведения.Собственные средства сельского поселения.Заемные средства, в том числе кредитных организаций и внебюджетных фондов. |
| Требования к содержанию инвестиционной программы  | Инвестиционная программа должна содержать:а) паспорт инвестиционной программы, включающий следующую  информацию:наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение;наименование уполномоченного органа, утвердившегоинвестиционную программу, его местонахождение;наименование органа местного самоуправления поселения (городского округа), согласующего инвестиционную программу (при необходимости), его местонахождение;наименование территориального органа федерального органа исполнительной власти, осуществляющего федеральный государственный санитарный эпидемиологический надзор, согласовавшего план мероприятий;б) целевые показатели деятельности регулируемой организации, в том числе показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности, установленные уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации или уполномоченным органом местного самоуправления поселения (городского округа), отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы;в) перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, реконструкции и (или) модернизации объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, описание (место расположения) строящихся, реконструируемых и модернизируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающее однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия. Мероприятия инвестиционной программы подразделяются на мероприятия, реализуемые в сфере водоснабжения (холодного ), и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения;г) мероприятия по защите централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций;д) график реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию;е) сведения об объеме финансовых потребностей, необходимых для реализации инвестиционной программы, с разбивкой по отдельным мероприятиям инвестиционной программы, с указанием источников финансирования инвестиционной программы. В случае заключения регулируемой организацией концессионного соглашения, объектом которого является система коммунальной инфраструктуры, источники финансирования инвестиционной программы определяются в соответствии с условиями концессионного соглашения;ж) расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики изменения целевых показателей деятельности регулируемой организации и расходов на реализацию инвестиционной программы в период ее срока действия;з) и) планы мероприятий и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности. |
|  Мероприятия Программы | **1. Водоснабжение:****1.1** Частичная замена сетей водопровода, материал исполнения-  п/э)**1.2**  Частичная замена сетей водопровода (длина -200 м., диаметр трубы-  63 ,материал исполнения-  п/э)**1.3** Частичная замена участка водовода, материал исполнения – п/э). |
| Форма представления проекта целевой программы | Проект целевой программы представить на бумажном (3 экземпляра) и электронном носителях |